MASTER PLAN
V2 Full-Album-Maker — Development Roadmap

Source-of-truth planning sebelum implementasi. UI/workflow/fitur utama dipertahankan; perubahan difokuskan pada stabilitas dan kualitas internal.

Repo lama: inoriko920-dev/Full-Album-Maker
Repo V2: inoriko920-dev/V2-Full-Album-Maker
Baseline lama: 584c94774e61…
Baseline salinan V2: e3bc35b02465…
Tanggal: 7 Oktober 2026

STATUS: PLANNING — TIDAK ADA CODING / REWRITE BESAR

# 1. Ringkasan Baseline

| Item | Nilai |
| --- | --- |
| Repo lama (read-only) | inoriko920-dev/Full-Album-Maker |
| Repo V2 | inoriko920-dev/V2-Full-Album-Maker |
| Commit baseline lama | 584c94774e6197ecf60ecedb3bffd5a8797e7737 |
| Commit hasil salinan V2 | e3bc35b024654271cd594703f1402f9b003b1b08 |
| Baseline branch V2 | baseline-copy-from-v1-2026-10-07 |
| Verifikasi copy | 372 blob vs 372 blob; 0 missing; 0 extra; 0 content/mode mismatch |

# 2. Prinsip Non-Negotiable

Repo lama Full-Album-Maker bersifat read-only. Tidak boleh ada commit, eksperimen, branch kerja, atau perbaikan baru di repo lama.

Semua perubahan setelah baseline dilakukan hanya pada V2-Full-Album-Maker.

UI, alur kerja, dan fitur utama yang sudah ada dipertahankan. V2 bukan proyek redesign dan bukan penggantian konsep aplikasi.

Komponen dari repo lain hanya boleh diadopsi bila benar-benar meningkatkan stabilitas, performa, atau maintainability serta lolos review lisensi dan packaging Windows.

Migrasi harus bertahap di balik interface/facade. Tidak boleh melakukan big-bang rewrite.

Setiap perubahan implementasi nantinya harus dilindungi characterization/regression test agar perilaku lama yang benar tidak hilang.

Build final hanya boleh dibuat setelah gate testing, stress test, portable smoke, lisensi, dan release checklist lulus.

# 3. Keputusan Teknis Awal

FFmpeg/ffprobe tetap engine utama untuk final render dan probing sampai ada benchmark yang membuktikan alternatif lebih baik.

Arsitektur MLT, libopenshot, Shotcut, dan Kdenlive dipelajari sebagai referensi. Source GPL aplikasi editor tidak disalin ke repo V2.

PyAV hanya kandidat eksperimen decode/preview karena versi current membutuhkan Python >=3.12, sedangkan baseline V2 masih Python >=3.11; binary licensing juga harus direview.

imageio-ffmpeg dan MoviePy lebih cocok sebagai referensi/wrapper terbatas, bukan pengganti render pipeline utama.

Migrasi internal memakai port/adapter + compatibility facade. Tidak ada big-bang rewrite.

UI lama dipertahankan; STEP UI adalah preservation/integration audit, bukan redesign.

# 4. Peta STEP 00–11

| STEP | Nama | Fokus |
| --- | --- | --- |
| STEP 00 | Baseline Copy, Governance, dan Source-of-Truth | Membekukan salinan repo lama sebagai titik nol V2 dan menetapkan aturan kerja agar repo lama tidak pernah ikut berubah. |
| STEP 01 | Audit Repo Lama dan Kontrak Perilaku | Membuat peta lengkap aplikasi saat ini agar V2 memperbaiki internal tanpa merusak perilaku yang sudah benar. |
| STEP 02 | Riset Pondasi Matang, Lisensi, dan Keputusan Adopsi | Membandingkan engine/repo matang untuk mengambil pola terbaik tanpa mengganti konsep Full Album Maker. |
| STEP 03 | Target Architecture V2 dan Strategi Migrasi Bertahap | Membentuk arsitektur V2 yang mudah diuji dan diganti internalnya tanpa mengubah UI serta workflow pengguna. |
| STEP 04 | Hardening Stabilitas, Lifecycle, Error Handling, dan Recovery | Meningkatkan ketahanan aplikasi terhadap cancel, crash, file rusak, thread race, proses FFmpeg macet, dan penutupan aplikasi. |
| STEP 05 | Media, Preview, Cache, Timeline, dan Project Data | Memperkuat ingest media dan model project agar cepat, konsisten, aman terhadap VFR/corrupt media, serta mudah dipulihkan. |
| STEP 06 | Render Engine, Processing Pipeline, dan Long-Album Reliability | Menjadikan render final sebagai pipeline yang deterministic, dapat dibatalkan, diverifikasi, dan tahan proyek album panjang. |
| STEP 07 | Animation, Transition, Spectrum, dan Preview Parity | Membuat animasi lebih matang dan halus tanpa mengubah konsep aplikasi atau memisahkan hasil preview dari render final. |
| STEP 08 | Feature Parity, Enhancement, dan AI Agent Reliability | Menjaga seluruh fitur utama lama, memilih enhancement bernilai tinggi, dan membuat AI Agent aman serta dapat di-undo. |
| STEP 09 | UI Preservation, Responsiveness, dan Integration Contract | Mempertahankan tampilan dan workflow sekarang sambil memindahkan pekerjaan berat keluar dari UI thread. |
| STEP 10 | Testing, Regression, Stress, Benchmark, dan Release Quality Gate | Membuktikan V2 lebih stabil secara terukur sebelum build final. |
| STEP 11 | Windows Portable Build, Release, Rollback, dan Handoff Final | Menyiapkan V2 sebagai aplikasi Windows yang dapat dipakai, diaudit, dipulihkan, dan dilanjutkan AI lain. |

# 5. Urutan Gate

Baseline V2 terverifikasi identik dan repo lama read-only.

Audit behavior/feature parity lengkap.

Technology + license decision lengkap.

Target architecture dan migration sequence disetujui.

Rencana stability, media/project, render, animation, AI/feature, UI, testing, dan release lengkap.

Baru setelah seluruh planning selesai: buat branch implementasi pertama dan mulai dari perubahan paling kecil dengan test.

Tidak boleh membuat final build sebelum semua test/release gates lulus.

# 6. Target Architecture Ringkas

UI PySide6 lama → Application Services → Domain Model → Port/Interface → Adapter (FFmpeg/ffprobe, filesystem, Gemini, optional experimental decoder) → Windows portable platform. Dependency hanya mengalir ke bawah; domain tidak mengimpor widget atau subprocess langsung.

# 7. Definition of Done V2

Fitur utama dan workflow lama tetap tersedia dan lulus parity test.

Tidak ada crash/reproducible deadlock/orphan FFmpeg pada suite stress.

Preview dan final render mempunyai timing/transform contract yang sama.

Project lama tetap bisa dibuka dan disimpan dengan migration yang aman.

Render final selalu diverifikasi sebelum publish.

Portable Windows berjalan pada clean machine tanpa global Python/FFmpeg/API key.

Lisensi, third-party notices, checksum, release notes, rollback, dan handoff lengkap.

Performa minimal setara baseline kecuali trade-off reliability yang didokumentasikan.

# 8. Aturan Handoff

AI/engineer yang melanjutkan wajib membaca MASTER PLAN ini, seluruh STEP DOCX, status gate terakhir, branch/commit yang sedang digunakan, dan hasil test terbaru. Jangan mengulang planning final dari nol dan jangan mengubah keputusan besar tanpa alasan yang terdokumentasi.