V2 FULL-ALBUM-MAKER

# STEP 01
AUDIT REPO LAMA & KONTRAK PERILAKU

Dokumen planning final sebelum riset pondasi/komponen matang dan sebelum coding V2

| STATUS STEP | COMPLETE — GATE PASS |
| --- | --- |

| FASE PROYEK | PLANNING — CODING MASIH BLOCKED |
| --- | --- |

| TARGET REPO | inoriko920-dev/V2-Full-Album-Maker |
| --- | --- |

| BASELINE V2 | e3bc35b024654271cd594703f1402f9b003b1b08 |
| --- | --- |

Tujuan STEP 01 Membekukan pemahaman faktual tentang bagaimana aplikasi saat ini benar-benar berjalan: startup, state, workspace, media, timeline, preview, render, AI, persistence, recovery, testing, build, dan release. Dokumen ini menetapkan kontrak perilaku yang tidak boleh rusak ketika arsitektur V2 mulai diperbaiki.

Audit dilakukan pada V2 yang telah diverifikasi identik 372/372 blob dengan repo lama; tidak ada coding/refactor pada STEP ini.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Baseline aplikasi saat ini layak dijadikan pondasi V2 karena fungsi inti, regression suite, real-FFmpeg checks, Windows portable build, dan isolated portable smoke telah terbukti berjalan. Namun struktur internal tumbuh secara bertahap melalui lapisan compatibility dan runtime patching. Karena itu, strategi V2 yang aman adalah konsolidasi bertahap di balik kontrak perilaku yang sudah ada, bukan rewrite besar.

Startup produksi memasang 30 fungsi install/patch sebelum membuat window utama.

Repo berisi 149 file Python source dan 115 file test, plus 17 workflow CI.

State editor otoritatif adalah ProjectDocument + EditorSession/EditorController; Project legacy tetap hidup sebagai compatibility/persistence envelope.

Render final STEP10 memakai inheritance chain: Step08FFmpegCompiler → V13FFmpegCompiler → S11FFmpegCompiler → FFmpegV2Compiler.

Sembilan workspace berbagi satu state proyek: Beranda, Media, Album, Timeline, Visual, Template, Spectrum, AI Agent, Render Center.

Manual/offline tetap first-class; Gemini bersifat opsional dan hanya menerjemahkan intent ke action lokal tervalidasi.

Save/output menggunakan atomic/transactional publication dan recovery terpisah; ini adalah kontrak reliabilitas yang wajib dipertahankan.

Kegagalan workflow V2 terbaru bukan kegagalan test/build: semua tahap teknis lulus, lalu publish release gagal karena tag/release v1.5.0 sudah dibuat oleh run sebelumnya.

Keputusan STEP 01 Baseline dinyatakan AUDITABLE dan cukup stabil untuk masuk STEP 02. Tidak ada alasan untuk mengganti konsep aplikasi. Risiko terbesar adalah hidden coupling dari patch order, dual compatibility model, async lifecycle, dan jalur legacy yang masih hidup di bawah shell modern.

# 2. Scope dan Metode Audit

| Area | Yang diperiksa | Hasil |
| --- | --- | --- |
| Baseline | commit, file integrity, CI/build | 372 blob identik; build/test baseline hijau |
| Startup | main.py, factory window, install_* sequence | 30 install/patch aktif |
| State | Project v1, ProjectDocument v2, session/controller | ProjectDocument editor = authoritative |
| UI/workspace | Foundation shell + STEP03–11 surfaces | 9 workspace produksi |
| Media/preview | import, sidecar, cache, stale guards | asynchronous + cache fingerprint |
| Timeline | packed/free, resolver, crossfade/gap | kontrak timing eksplisit |
| Render | preflight, compiler chain, cancel, verify, publish | single final FFmpeg path berbasis snapshot |
| AI | provider, context, action registry, key pool | sanitized context + local execution |
| Persistence | save, migration, autosave, recovery | atomic + recovery envelope terpisah |
| Testing/release | tests, workflows, Windows portable | coverage besar; publish idempotence perlu diperbaiki |

## 2.1 Batas audit

STEP 01 tidak mengubah source code, dependency, UI, schema, renderer, atau workflow.

Audit tidak menilai repo eksternal sebagai calon pondasi; itu milik STEP 02.

Temuan 'technical debt' bukan izin langsung untuk refactor. Refactor baru boleh dilakukan setelah kontrak dan gate pengganti tersedia.

# 3. Topologi Repo dan Ukuran Kompleksitas

| Metrik | Nilai | Interpretasi |
| --- | --- | --- |
| Git blob baseline | 372 | salinan V2 telah diverifikasi identik |
| Python source | 149 | cukup besar untuk aplikasi desktop spesifik |
| Python test files | 115 | coverage regresi menjadi aset utama |
| GitHub workflows | 17 | validasi per STEP + release |
| Runtime install/patch calls | 30 | urutan aktivasi menjadi dependency tersembunyi |
| Modul step/versioned | 39 | indikasi evolusi incremental/compatibility layers |

## 3.1 Startup produksi yang sebenarnya

main.py
  ├─ install_feature / hardening / source_integrity / atomic_bundle / lifecycle
  ├─ install STEP03 Media
  ├─ install STEP04 Album
  ├─ install STEP05 Timeline
  ├─ install STEP06 Visual
  ├─ install STEP07 Template
  ├─ install STEP08 Spectrum
  ├─ install STEP09 AI Agent
  ├─ install STEP10 Render Center
  ├─ install STEP11 Integration
  └─ v14_window.run()
       └─ create_main_window()
            └─ FoundationMainWindow
                 └─ V14EditorMainWindow
                      └─ EditorMainWindow
                           └─ Legacy MainWindow

Konsekuensi: class final dibentuk melalui inheritance ditambah monkey-patching/metode replacement yang urutannya signifikan. V2 tidak boleh menghapus layer lama satu per satu tanpa characterization tests, karena fungsi akhir dapat bergantung pada metode yang telah diganti oleh STEP sebelumnya.

# 4. State Ownership dan Model Data

## 4.1 Dua model yang hidup bersamaan

| Model | Peran saat ini | Status kontrak |
| --- | --- | --- |
| Project (v1 legacy) | media/settings compatibility envelope, bridge UI lama, persistence compatibility | boleh dipertahankan sementara; bukan editor truth |
| ProjectDocument schema v2 | media registry, playlist, tracks, layers, render settings, extensions | AUTHORITATIVE untuk editor |
| EditorController | transaction, revision, undo/redo, dirty signature | AUTHORITATIVE mutation owner |
| EditorSession | selection, playhead, zoom/snap transient + access controller | transient owner |
| SelectionStore STEP11 | stable-ID selection lintas workspace | transient shared context |
| RenderSnapshot | immutable revision untuk job render | render truth setelah queue |

## 4.2 Kontrak mutasi

Setiap perubahan ProjectDocument harus melalui command/action yang tervalidasi dan menghasilkan satu revision commit.

Undo/Redo global tetap satu history owner; workspace tidak boleh membuat history independen.

Refresh/navigation tidak boleh menaikkan revision.

AI action harus memakai expected revision dan stable IDs; stale revision harus fail-closed.

Render job harus memakai immutable snapshot dan tidak ikut berubah ketika live project diedit setelah queue.

Risiko utama legacy_sync_v2 dan compatibility envelope masih diperlukan. Menghapus Project legacy terlalu cepat dapat merusak Media/Home/Save path. Sebaliknya, membiarkan dua state menjadi authoritative akan menciptakan desinkronisasi. V2 harus mempertahankan satu source-of-truth sambil mengurangi bridge secara bertahap.

# 5. Peta 9 Workspace Produksi

| Workspace | Owner/modul utama | Kontrak perilaku wajib |
| --- | --- | --- |
| Beranda | foundation_window, home_* | new/open/recent/recovery/capability; tidak mutasi editor saat navigasi |
| Media | media_feature + media_library_* | import batch, metadata, relink, favorite/collection, async stale guard |
| Album | album_feature + playlist_service_v2 | playlist stable song_id, reorder, metadata, cover/visual assignment |
| Timeline | timeline_feature_step05 + timeline_resolver | Packed/Free, gap, crossfade, snap, marker, ripple |
| Visual | visual_feature_step06 + visual_precision | per-song image/video, fit/crop/motion/playback/transition |
| Template | template_feature_step07 + template_system | built-in/custom template; apply ke normal layers |
| Spectrum | spectrum_feature_step08 + spectrum_render | audio-reactive bars/line/wave/circular; preview/final parity |
| AI Agent | ai_feature_step09 + ai_provider/action registry | plan → preview → execute; local validated commands only |
| Render Center | render_feature_step10 + executor/preflight | queue, preflight, cancel, progress, verify, transactional publish |

# 6. Media, Preview, dan Cache

## 6.1 Format yang didukung

Video: MP4, MOV, MKV, WEBM, AVI, M4V, WMV.

Audio: MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, OGG, OPUS.

Image: JPG/JPEG, PNG, WEBP.

## 6.2 Perilaku import/metadata

Folder scan dan metadata probing dilakukan asynchronous agar UI tidak diblok.

Project identity/generation diperiksa sebelum hasil worker diterapkan; hasil lama harus diabaikan setelah project berganti.

Media sidecar menyimpan favorite/tags/description/collections tanpa mengubah schema legacy.

Relink harus mempertahankan stable identity semaksimal mungkin dan tidak mengedit file sumber.

## 6.3 Preview cache

Preview photo memakai Qt image decode; video/audio preview memakai FFmpeg.

Cache key memasukkan path canonical, media type, file size, mtime, dan ukuran preview.

Worker queue bounded; duplicate request dicegah; generation guard menolak callback stale.

Spectrum accurate preview memakai compiler FFmpeg yang sama dengan final composition untuk menghindari visual palsu.

# 7. Kontrak Timeline

| Mode | Semantics | Hal yang tidak boleh berubah |
| --- | --- | --- |
| Packed | lagu aktif rapat berurutan | tidak ada gap; crossfade_in_tick tidak aktif |
| Free | free_start_tick eksplisit | gap = silence nyata; overlap wajib crossfade valid |
| Crossfade | panjang overlap harus sama dengan crossfade_in_tick | mismatch/triple overlap harus ditolak |
| Conversion | Packed↔Free adalah command undoable | Packed→Free mempertahankan posisi; Free→Packed compact eksplisit |

TimelineResolver menggunakan integer timebase 240.000 tick/detik. Kontrak integer tick ini harus dipertahankan agar tidak muncul drift kumulatif pada album panjang.

# 8. Render Engine dan Output Contract

## 8.1 Jalur compiler aktif

Render Center
  → RenderJob / immutable RenderSnapshot
  → critical preflight
  → Step10 RenderExecutor
  → Step08FFmpegCompiler
      → V13FFmpegCompiler
          → S11FFmpegCompiler
              → FFmpegV2Compiler
  → FFmpeg process + progress protocol
  → ffprobe verification
  → transactional publish

## 8.2 Kontrak render yang wajib dipertahankan

Final render harus menolak media missing/changed yang melanggar fingerprint contract.

Render settings resolution/FPS/codec/bitrate/sample-rate diterapkan ke clone snapshot, bukan live document.

Hardware encoder hanya dipakai jika runtime probe lulus; AUTO wajib fallback ke software bila perlu.

Cancel harus menghentikan proses tanpa mempublikasikan output staging.

Output harus diverifikasi ffprobe: video + audio stream, codec, resolution, FPS, sample rate, duration tolerance.

Publikasi final harus transactional; output lama tidak boleh hilang jika render/publish gagal.

Preview Akurat dan final render harus berbagi composition semantics, terutama Spectrum dan Visual Lagu.

Output final tidak boleh menimpa media sumber.

## 8.3 Output pendamping

MP4 final.

YouTube chapter TXT.

Tracklist TXT.

Timeline sidecar/JSON ketika jalur render yang relevan menghasilkannya.

# 9. Visual, Animasi, Template, dan Spectrum

| Domain | Kemampuan baseline | Kontrak |
| --- | --- | --- |
| Visual Lagu | foto/video per song, fit/crop, motion, speed, loop/freeze, transition | binding stable song_id; timing mengikuti timeline |
| Template | 10 built-in + custom portable | template menjadi normal layer/properties, bukan state kedua |
| Spectrum | bars, spectrum line, waveform, stereo waveform, circular | audio-reactive nyata; tidak boleh fake animation |
| Overlay | bokeh, glow, light leak, grain, VHS, vignette, particles | biaya render bounded; parity preview/final |
| Text/progress | judul dinamis, song time, progress | resolved dari project/timeline yang sama |

# 10. AI Agent dan Keamanan

## 10.1 Model kerja

Gemini bukan editor kedua; provider hanya menerjemahkan bahasa manusia menjadi function/action plan.

Action dieksekusi lokal melalui registry/command contract pada current ProjectDocument.

Preview plan harus tidak mengubah live project; Execute baru boleh commit setelah validasi.

Satu respons multi-action harus menjadi satu transaksi Undo jika commit sukses.

Ambiguity, ID tidak dikenal, permission boundary, atau revision stale harus menghasilkan 0 mutasi.

## 10.2 Context privacy

Provider menerima stable IDs dan basename aman, bukan path filesystem mentah.

API key tidak masuk context, project, source, atau GitHub.

Lampiran arbitrary filesystem tidak diteruskan ke provider.

## 10.3 Key pool

Maksimum 100 Gemini key.

Windows: key vault memakai DPAPI.

Failover/cooldown untuk invalid key, 429, 403, dan transient 5xx.

Concurrent request menghindari memakai key in-flight yang sama bila key lain siap.

Manual editing/render harus tetap bekerja tanpa key dan tanpa internet.

# 11. Persistence, Autosave, Recovery, dan Schema

| Komponen | Perilaku baseline | Kontrak |
| --- | --- | --- |
| Canonical save | staged same-filesystem + verification + atomic replace | failed save tidak boleh clear dirty |
| Project schema | ProjectDocument schema_version=2 | future schema fail-closed |
| Legacy migration | Project v1 dapat dimigrasikan | tidak menimpa sumber lama secara diam-diam |
| Autosave | debounced committed revision | tidak boleh dianggap canonical Save |
| Recovery | envelope terpisah + token/revision/signature | stale recovery tidak boleh overwrite current state |
| Dirty state | content signature | navigation/refresh tidak boleh mark dirty |
| Media sidecar | <project>.media.json | metadata tambahan tidak boleh mengubah source bytes |

# 12. Build, Portable Windows, dan Release Baseline

Python project menetapkan requires-python >= 3.11.

PySide6 adalah dependency runtime utama; Windows lock saat baseline memakai PySide6 6.11.2 dan PyInstaller 6.22.3.

Build portable memakai FFmpeg/ffprobe pinned dan memverifikasi SHA-256 sebelum packaging.

Noto Sans fallback dibundel agar drawtext portable tidak bergantung pada font sistem.

PyInstaller menghasilkan onedir EXE; bundle mencakup tools/ffmpeg, assets, notices, data/temp/output.

Portable smoke dijalankan setelah ZIP diekstrak dengan global Python/FFmpeg/API key dinonaktifkan.

## 12.1 Bukti V2 baseline

| Run | Commit | Hasil teknis | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- |
| 37569040286 | 5fb84ae… | tests/build/ZIP/smoke/release PASS | release v1.5.0 berhasil dibuat |
| 37569046149 | e3bc35b… | tests/build/ZIP/smoke PASS; publish release FAIL | aplikasi hijau; release publish tidak idempotent |

Technical debt release Workflow mencoba mempublikasikan tag/release v1.5.0 pada setiap push main dengan versi yang sama. Setelah run pertama membuat release, run kedua gagal hanya pada langkah publish. STEP 02/15 planning harus memastikan strategi release idempotent atau version-gated sebelum implementation.

# 13. Test dan Quality Safety Net

Repo mempunyai 115 file test dan 17 workflow. Ini adalah aset utama untuk refactor aman. V2 tidak boleh menghapus regression tests hanya karena struktur berubah; bila test terkait implementation detail, terlebih dahulu ganti dengan characterization/behavior test.

| Kelompok | Jumlah file test terdeteksi |
| --- | --- |
| Media | 4 |
| Album | 6 |
| Timeline | 8 |
| Visual | 6 |
| Template | 7 |
| Spectrum | 9 |
| AI | 5 |
| Render | 11 |
| Integration | 2 |
| Release | 2 |
| Foundation + lainnya | 55 |

## 13.1 Quality gates yang sudah terbukti

Regression suite.

Long-project/performance fixtures.

Real FFmpeg render checks.

Windows PyInstaller build.

Extracted portable ZIP smoke.

Checksum generation.

Production-window smoke.

AI atomic/revision/ambiguity tests.

Integration lifecycle, autosave/recovery, save/reopen normalization.

# 14. Technical Debt & Risk Register

| ID | Prioritas | Risiko | Dampak bila salah | Arah V2 (belum coding) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | P0 | 30 runtime patch/install bergantung urutan | fitur hilang/route salah/duplicate owner | characterization + facade, lalu konsolidasi bertahap |
| R-02 | P0 | Project legacy + ProjectDocument bridge | desync save/media/editor | tetapkan ProjectDocument truth; kurangi bridge per slice |
| R-03 | P0 | beberapa render class legacy masih ada | jalur yang salah dipanggil | satu RenderEngine facade + contract tests |
| R-04 | P0 | async workers/callback stale | project lama menimpa project baru/crash close | central task lifecycle + generation/token guards |
| R-05 | P1 | workspace install mengganti widget/metode runtime | hidden ownership/UI regression | explicit composition/registration |
| R-06 | P1 | cache tersebar per domain | stale preview/disk bloat | shared cache policy + invalidation + bounded LRU |
| R-07 | P1 | release publish tidak idempotent | CI merah setelah build hijau | version/tag gate atau create/update release policy |
| R-08 | P1 | sidecar + legacy envelope + extensions | migration complexity | document compatibility matrix + migration tests |
| R-09 | P1 | large modules/feature files | sulit review dan change isolation | pecah berdasarkan service/domain setelah parity lock |
| R-10 | P2 | duplicate historical docs/versioned modules | onboarding AI membingungkan | archive/index, jangan hapus evidence sebelum handoff aman |

# 15. KONTRAK PERILAKU — WAJIB DIPERTAHANKAN

Aturan Jika refactor V2 membuat salah satu kontrak di bawah berubah tanpa keputusan planning eksplisit + migration/UX approval + regression evidence, perubahan dianggap REGRESSION meskipun kode baru terlihat lebih rapi.

| ID | Kontrak | Definisi |
| --- | --- | --- |
| C-01 | Repo lama read-only | Semua V2 work hanya di V2-Full-Album-Maker. |
| C-02 | UI/concept preservation | Sembilan workspace, alur kerja utama, dan mental model pengguna tidak diganti oleh repo pondasi eksternal. |
| C-03 | Manual offline | Import/edit/timeline/preview/render inti tetap dapat digunakan tanpa Gemini/internet. |
| C-04 | One authoritative editor state | ProjectDocument + EditorController tetap mutation/history truth. |
| C-05 | Global Undo/Redo | Satu gesture/AI transaction dapat di-undo secara konsisten lintas workspace. |
| C-06 | Stable identity | song_id/media asset/layer ID digunakan untuk assignment; tidak bergantung index rapuh. |
| C-07 | Packed timeline | lagu contiguous; tidak ada crossfade implicit. |
| C-08 | Free timeline | gap = silence; overlap tanpa crossfade valid ditolak; triple overlap ditolak. |
| C-09 | Preview/final parity | Visual/Spectrum/Template memakai semantics compiler yang sama atau parity test ekuivalen. |
| C-10 | AI fail-closed | ambiguity/stale revision/unknown ID/permission violation = 0 mutasi. |
| C-11 | AI privacy | path mentah/API key tidak dikirim ke provider. |
| C-12 | Render snapshot | queued render tidak mengikuti edit live setelah snapshot. |
| C-13 | Critical preflight | missing/changed media, disk/output/encoder invalid dapat BLOCK render. |
| C-14 | Transactional output | failure/cancel tidak merusak output final lama. |
| C-15 | Verified output | MP4 final harus lolos ffprobe contract sebelum publish. |
| C-16 | Save integrity | failed save tidak clear dirty; canonical file tidak diganti sebelum verification. |
| C-17 | Autosave separation | autosave/recovery tidak sama dengan canonical Save. |
| C-18 | Project compatibility | schema v2 dan legacy migration tidak silently corrupt/downgrade. |
| C-19 | Portable Windows | release utama tetap ZIP portable multi-file tanpa global Python/FFmpeg. |
| C-20 | Gemini key pool | maks. 100 key, local secure storage Windows, cooldown/failover. |

# 16. Freeze Zones Sebelum STEP 02–03

| Zona | Status | Alasan |
| --- | --- | --- |
| UI layout/route names | FROZEN | belum ada kebutuhan redesign; harus tetap familiar |
| Project schema v2 | FROZEN | fondasi compatibility/save/reopen |
| Timeline semantics | FROZEN | audio timing contract |
| Render output contract | FROZEN | reliability + user data safety |
| AI action semantics | FROZEN | security/revision/undo safety |
| Build portable concept | FROZEN | target distribusi Windows |
| Internal implementation | AUDIT-OPEN | boleh direncanakan untuk konsolidasi setelah STEP02/03 |
| External components | CANDIDATE ONLY | harus lewat license/benchmark/packaging gate STEP02 |

# 17. Batas Aman Refactor V2 (Untuk STEP Berikutnya)

## 17.1 Boleh direncanakan

Facade/adapter untuk MediaProbe, Preview, Render, Cache, Task lifecycle.

Registry eksplisit untuk workspace agar mengganti monkey-patch chain secara bertahap.

Consolidation modul step/versioned setelah behavior tests tersedia.

Central cancellation/stale-generation policy untuk worker.

Release workflow idempotence/version gating.

Cache size policy dan cleanup.

Observability/logging/structured error taxonomy.

## 17.2 Dilarang dilakukan langsung

Mengganti FFmpeg final renderer hanya karena repo lain lebih modern.

Menghapus legacy Project bridge sebelum Save/Open/Media compatibility diganti dan diuji.

Mengubah schema v2 untuk convenience internal.

Mengubah UI/layout/route/fitur utama sebelum ada alasan produk yang eksplisit.

Memasukkan GPL source ke repo MIT tanpa analisis lisensi.

Mengubah semantics Packed/Free/crossfade atau AI safety untuk menyederhanakan kode.

Menghapus test lama tanpa replacement behavior test.

# 18. Gate STEP 01

| Gate | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| G01 | Startup/production entrypoint dipetakan | PASS |
| G02 | Authoritative state & compatibility bridge dipetakan | PASS |
| G03 | 9 workspace dan owner dipetakan | PASS |
| G04 | Timeline contract dipetakan | PASS |
| G05 | Render chain + preflight/verify/publish dipetakan | PASS |
| G06 | AI privacy/permission/revision contract dipetakan | PASS |
| G07 | Persistence/recovery/build/release dipetakan | PASS |
| G08 | Risk register dibuat | PASS |
| G09 | Behavior contract/freeze zones ditetapkan | PASS |
| G10 | Tidak ada coding/source change STEP01 | PASS |

FINAL STEP 01 GATE PASS. Baseline cukup dipahami untuk masuk STEP 02. Coding tetap BLOCKED. STEP 02 harus menilai repo/komponen matang terhadap kontrak di dokumen ini, bukan memilih teknologi hanya karena populer atau terlihat lebih modern.

# 19. Handoff ke STEP 02

STEP 02 — Riset Pondasi Matang, Lisensi, dan Keputusan Adopsi. Setiap kandidat harus dinilai terhadap kebutuhan nyata yang ditemukan di STEP 01.

| Kandidat area | Masalah yang ingin diselesaikan | Tidak boleh mengubah |
| --- | --- | --- |
| Process/render orchestration | cancel, progress, crash handling, deterministic jobs | render output contract |
| Decode/probe/preview | responsiveness, corrupt/VFR media, cache | preview/final semantics |
| Timeline architecture | maintainability, long-project performance | Packed/Free timing |
| Animation/spectrum | lebih banyak animasi yang stabil/audio-reactive | real audio reactivity |
| Workspace composition | kurangi runtime patch order | UI route/concept |
| Persistence/recovery | simplify compatibility bridge | schema/save/recovery safety |
| Testing/build/release | idempotent CI, benchmark, reproducible portable | Windows portable target |

Dokumen ini adalah source-of-truth planning STEP 01. Implementer/AI lain wajib membaca STEP 00 governance + STEP 01 ini sebelum melakukan STEP 02 atau perubahan teknis.

# Lampiran A — 30 Runtime Install/Patch Sequence

01. install_feature()

02. install_gemini_schema_compat()

03. install_playlist_hardening()

04. install_visual_feature()

05. install_engine_hardening()

06. install_source_integrity()

07. install_ui_hardening()

08. install_atomic_bundle()

09. install_render_lifecycle()

10. install_project_dirty_state()

11. install_async_import()

12. install_step03_media()

13. install_step03_media_activation_guard()

14. install_step03_media_completion()

15. install_step03_media_layout_fix()

16. install_step04_album()

17. install_step04_album_restore_fix()

18. install_step05_timeline()

19. install_step05_timeline_route_fix()

20. install_step05_timeline_completion()

21. install_step06_visual()

22. install_step06_visual_preview_decode()

23. install_step06_visual_timeline_completion()

24. install_step07_template()

25. install_step08_spectrum()

26. install_step09_ai_agent()

27. install_step10_queue_presentation()

28. install_step10_render()

29. install_step11_integration()

30. install_step11_integration_completion()

# Lampiran B — Referensi File Kunci Audit

src/full_album_maker/main.py

src/full_album_maker/v14_window.py

src/full_album_maker/foundation_window.py

src/full_album_maker/editor_window.py

src/full_album_maker/editor_models.py

src/full_album_maker/editor_controller.py

src/full_album_maker/editor_session.py

src/full_album_maker/integration_feature_step11.py

src/full_album_maker/integration_completion_step11.py

src/full_album_maker/media_feature.py

src/full_album_maker/media_preview_cache.py

src/full_album_maker/timeline_resolver.py

src/full_album_maker/s11_render_graph.py

src/full_album_maker/v13_render_graph.py

src/full_album_maker/spectrum_render_step08.py

src/full_album_maker/render_executor_step10.py

src/full_album_maker/render_preflight_step10.py

src/full_album_maker/ai_provider_step09.py

src/full_album_maker/key_pool.py

src/full_album_maker/project_repository.py

src/full_album_maker/project_migrations.py

src/full_album_maker/atomic_io.py

src/full_album_maker/atomic_bundle.py

build/build_portable.ps1

.github/workflows/build-windows-portable.yml

docs/integration/BASELINE_STEP11.md

docs/RELEASE_NOTES_v1.5.0.md