V2 FULL-ALBUM-MAKER

# STEP 02
RISET PONDASI MATANG, LISENSI
& KEPUTUSAN ADOPSI

Membandingkan komponen eksternal tanpa mengubah konsep, UI, workflow, atau kontrak perilaku baseline

| STATUS STEP | COMPLETE — GATE PASS |
| --- | --- |

| FASE | PLANNING — CODING TETAP BLOCKED |
| --- | --- |

| BASELINE PYTHON | ≥ 3.11 |
| --- | --- |

| TARGET DISTRIBUSI | Windows 11 Portable ZIP / onedir |
| --- | --- |

Kesimpulan utama STEP 02 Tidak ditemukan alasan teknis yang cukup kuat untuk mengganti Full-Album-Maker dengan satu repo eksternal sebagai pondasi baru. Strategi terbaik adalah mempertahankan V2 sebagai foundation dan mengadopsi pola/komponen secara selektif di belakang adapter. FFmpeg tetap final renderer; PySide6 tetap UI toolkit; beat/animation ditingkatkan melalui service analisis audio terpisah, bukan mengganti engine aplikasi.

Riset diverifikasi 7 Oktober 2026. Penilaian lisensi di dokumen ini adalah engineering/compliance planning, bukan nasihat hukum.

# 1. Sasaran STEP 02

STEP 01 membuktikan bahwa baseline memiliki kontrak perilaku kuat namun internalnya memiliki hidden coupling dari 30 runtime patch/install, bridge legacy<->ProjectDocument, async lifecycle, dan compiler chain bertingkat. STEP 02 mencari teknologi matang untuk mengurangi risiko tersebut tanpa mengorbankan hasil yang sudah stabil.

Mencari komponen yang benar-benar menyelesaikan masalah STEP 01, bukan sekadar populer.

Memprioritaskan lisensi yang aman untuk repo aplikasi MIT dan distribusi portable.

Memprioritaskan dukungan Windows, deterministic packaging, dan kemampuan rollback.

Memisahkan keputusan: ADOPT, ADAPT, REFERENCE-ONLY, DEFER, atau REJECT.

Menentukan arah beat/spectrum/animation karena kebutuhan V2 adalah banyak animasi yang mengikuti lagu secara nyata.

# 2. Kriteria Evaluasi

| Dimensi | Bobot | Pertanyaan gate |
| --- | --- | --- |
| Stabilitas/maintenance | tinggi | Aktif dirawat? Ada release/test/fix nyata? |
| Lisensi/compliance | tinggi | Dapat didistribusikan tanpa mengubah model lisensi aplikasi secara tidak sengaja? |
| Windows portable | tinggi | Mudah dipaketkan onedir? Native DLL? Runtime tambahan? |
| Python baseline | tinggi | Cocok Python ≥3.11 atau memaksa upgrade? |
| Parity & determinism | tinggi | Dapat mempertahankan preview/final/timeline semantics? |
| Complexity | tinggi | Apakah manfaatnya melebihi biaya build/debug/handoff? |
| Performance | sedang | Apakah mengurangi bottleneck nyata? |
| Feature leverage | sedang | Apakah membantu beat, preview, cache, animation, timeline, atau render? |
| Rollback | tinggi | Bisa dipasang di balik adapter dan dinonaktifkan tanpa merusak project? |

# 3. Keputusan Ringkas

| Kandidat | Peran | Keputusan | Alasan inti |
| --- | --- | --- | --- |
| FFmpeg/ffprobe + BtbN | final render/probe | KEEP / ADOPT | sudah terbukti; direct graph paling sesuai; jangan ganti |
| PySide6 / Qt | desktop UI | KEEP | UI sudah matang; perubahan toolkit memberi risiko tanpa manfaat |
| NumPy 2.3.x | audio analysis | ADOPT CANDIDATE | BSD, Python 3.11, cukup untuk FFT/spectral-flux/energy |
| SciPy | signal helpers | DEFER | BSD dan kuat, tetapi tambah ukuran; gunakan hanya bila benchmark membuktikan perlu |
| librosa 1.0 | MIR/beat reference | REFERENCE / TEST ORACLE | algoritma matang, tetapi Python ≥3.12 + dependency besar |
| PyAV 19 | decode/probe/frame access | DEFER | BSD dan kuat, tetapi Python ≥3.12 + bundled FFmpeg duplication |
| MLT 7.42 | NLE framework | REFERENCE-ONLY | arsitektur matang, native/plugin stack terlalu berat untuk app spesifik |
| libopenshot 1.0.1 | timeline/cache/beat/effects | REFERENCE-ONLY | sangat relevan, tetapi native dependency/licensing complexity tinggi |
| projectM 4.x | music visualizer | POST-V2 OPTIONAL | visualizer hebat, tetapi OpenGL/native + preset ecosystem mengubah scope |
| imageio-ffmpeg | FFmpeg process wrapper | REFERENCE-ONLY | BSD dan sederhana, namun runtime akan menduplikasi FFmpeg yang sudah pinned |
| MoviePy 2.2 | Python compositing | REFERENCE-ONLY | MIT, tetapi frame pipeline lebih berat daripada direct FFmpeg |
| aubio | beat/onset | REJECT CORE | GPL-3.0; tidak diperlukan karena alternatif permissive ada |
| Essentia | MIR/beat | REJECT CORE | AGPL-3/commercial dan dependency rights lebih kompleks |
| Shotcut/Kdenlive | editor architecture | REFERENCE-ONLY | bagus untuk UX/architecture study; source GPL bukan bahan copy ke MIT |

# 4. FFmpeg / ffprobe — Keputusan: KEEP

FFmpeg tetap menjadi engine final render karena baseline sudah memiliki compiler graph, preflight, progress protocol, cancel, ffprobe verification, output staging, dan transactional publication. Mengganti engine berarti harus membuktikan ulang hampir seluruh kontrak C-08 sampai C-19 dari STEP 01.

FFmpeg upstream pada dasarnya LGPL 2.1+, tetapi optional GPL components membuat build menjadi GPL ketika --enable-gpl digunakan.

BtbN menyediakan varian GPL dan LGPL secara eksplisit; varian LGPL tidak menyertakan libx264/libx265.

Baseline V2 saat ini secara eksplisit mengunduh BtbN win64-gpl dan memverifikasi libx264 + libx265.

Karena itu, executable FFmpeg di portable ZIP harus diperlakukan sebagai third-party GPL binary yang terpisah dari kode aplikasi MIT, dengan compliance artifacts yang benar.

Jangan pindah ke FFmpeg master terbaru otomatis. Pin SHA dan, bila upgrade dilakukan, lebih baik mengevaluasi release branch/versioned build untuk reproducibility.

D02-01 Final renderer tetap FFmpeg/ffprobe. STEP 03 harus memperkenalkan RenderEngine/ProcessSupervisor facade tanpa mengganti compiler semantics. Upgrade FFmpeg hanya boleh melalui compatibility test terhadap seluruh filter, encoder, preview, spectrum, free timeline, dan portable smoke.

# 5. PySide6 / Qt — Keputusan: KEEP

Tidak ada alasan untuk mengganti Qt/PySide6. Current UI, signal/slot, widgets, workers, offscreen smoke, dan PyInstaller packaging sudah dibangun di sekelilingnya.

PySide6 tersedia di bawah open-source LGPL/GPL atau lisensi komersial.

Qt menekankan kewajiban khusus bila memakai LGPL, termasuk notice/license/source availability dan relinking considerations.

V2 harus tetap menggunakan modul Qt yang memang dibutuhkan; jangan menambah modul GPL-only tanpa audit.

THIRD_PARTY_NOTICES dan release bundle perlu memasukkan compliance yang konsisten dengan opsi lisensi yang dipakai.

D02-02 UI toolkit tetap PySide6. Tidak ada Electron, Tauri, webview, atau rewrite QML/QtQuick pada V2 core. Target STEP 09 adalah preservation/hardening, bukan redesign technology.

# 6. MLT Framework — Keputusan: REFERENCE-ONLY

MLT adalah framework NLE matang dan pada 3 Oktober 2026 merilis v7.42.0. Ia menyediakan multitrack composition, plugin modules, XML authoring, consumer/producer abstraction, dan Python binding SWIG.

Nilai utama untuk V2: service/producer/filter/consumer separation, plugin boundaries, timeline ownership, dan explicit graph lifecycle.

Risiko: native C/C++ shared libraries, banyak optional modules, build/install complexity, plugin discovery, FFmpeg dependency overlap, serta LGPL compliance.

Integrasi penuh akan memindahkan terlalu banyak state/timeline semantics ke engine eksternal dan meningkatkan risiko parity.

D02-03 MLT tidak dipakai sebagai runtime foundation. Gunakan sebagai referensi arsitektur untuk adapter, service registry, filter graph separation, dan lifecycle. Tidak copy source.

# 7. OpenShot / libopenshot — Keputusan: REFERENCE-ONLY

libopenshot adalah kandidat paling relevan secara teknis karena 2026 menambahkan Audio Visualization dan Beat Sync sekaligus memperbaiki playback/seeking/frame handoff/reader lifecycle races. v1.0.1 juga menargetkan crash dan sinkronisasi media.

Kelebihan: animation curves, time mapping, multi-layer compositing, frame cache/reader lifecycle, Qt integration, beat/audio visualization, Python bindings.

Nilai riset: bagaimana menangani VFR/corrupt frames, stale frame, race saat clip dihapus, preview thumbnail, animation/keyframe update, Beat Sync.

Hambatan: C++/CMake/SWIG, OpenCV/Qt/native runtime, libopenshot-audio, dan lisensi campuran yang lebih kompleks.

libopenshot core LGPL-3; libopenshot-audio pada organisasi OpenShot berlisensi GPL-3.

D02-04 Jangan embed/copy libopenshot ke core V2. Pelajari behavior tests dan desain lifecycle/cache/beat sync-nya. Implementasi V2 harus memakai kontrak sendiri dengan dependency permissive dan FFmpeg yang sudah ada.

# 8. PyAV — Keputusan: DEFER

PyAV memberi akses langsung ke FFmpeg libraries dan sangat menarik untuk frame-accurate decode/probe. Namun release terkini v19.0.1 memerlukan Python ≥3.12 dan wheel Windows membawa FFmpeg sendiri.

Baseline V2 saat ini mendukung Python ≥3.11.

Mengadopsi PyAV sekarang berarti sekaligus menaikkan Python baseline dan memasukkan FFmpeg library set kedua.

Itu dapat menghasilkan perbedaan versi/codec antara preview decode dan final FFmpeg executable.

PyAV sendiri menyarankan menggunakan ffmpeg CLI bila CLI sudah menyelesaikan kebutuhan tanpa kompleksitas tambahan.

D02-05 PyAV hanya boleh diuji pada branch eksperimen setelah ada alasan kuat untuk Python 3.12. Jangan jadikan dependency STEP 03–06 awal. Current FFmpeg preview/probe path tetap canonical.

# 9. imageio-ffmpeg & MoviePy

## 9.1 imageio-ffmpeg — REFERENCE-ONLY

BSD-2-Clause, Python ≥3.9, production/stable.

Wheels platform-specific membawa executable FFmpeg sendiri dan sekitar puluhan MiB.

V2 sudah mempunyai FFmpeg binary pinned, process runner, verification, cancel, dan progress.

Menambah imageio-ffmpeg berpotensi membuat dua sumber FFmpeg dan mengurangi determinism.

D02-06 Gunakan hanya sebagai referensi proses sederhana/API ergonomics. Tidak menjadi runtime dependency.

## 9.2 MoviePy — REFERENCE-ONLY

MoviePy 2.2.0 berlisensi MIT dan mendukung Python ≥3.9.

MoviePy mengubah media menjadi objek/array Python; dokumentasinya sendiri menyatakan pendekatan ini lebih lambat daripada direct FFmpeg karena import/export data lebih berat.

Cocok untuk ide API effect/compositing, tetapi tidak cocok mengganti final renderer album panjang.

D02-07 Tidak menggunakan MoviePy sebagai render core. Ambil inspirasi API composition/effect jika berguna, tanpa menambah dependency runtime.

# 10. projectM — Keputusan: POST-V2 OPTIONAL

projectM adalah cross-platform music visualization library yang menganalisis PCM dengan beat detection/FFT dan merender preset MilkDrop melalui OpenGL. Core library berlisensi LGPL-2.1.

Kekuatan: ribuan gaya visual preset, audio-reactive kuat, transisi preset, realtime GPU.

Risiko: native OpenGL context, C/C++ library distribution, LGPL obligations, preset licensing, transform ke video render offline, dan UI/preview integration.

Memasukkannya sebagai core akan menggeser Full-Album-Maker menjadi MilkDrop host, bukan memperbaiki editor yang ada.

D02-08 projectM tidak masuk core V2. Setelah V2 stabil, ia boleh dipertimbangkan sebagai plugin/visualizer mode terisolasi. Tidak boleh menjadi dependency bagi project format, timeline, atau final render dasar.

# 11. Beat Analysis — Keputusan Teknis Utama

Kebutuhan pengguna adalah banyak animasi yang benar-benar mengikuti lagu. Solusi yang paling stabil adalah memisahkan analisis audio dari rendering. Analisis dilakukan sekali, disimpan sebagai cache deterministik, lalu Preview dan Render membaca kurva yang sama.

## 11.1 Candidate pipeline

Audio source
  → bundled FFmpeg decode to mono PCM
  → BeatAnalysisService
      → frame RMS / loudness envelope
      → low / mid / high band energy
      → spectral flux / onset envelope
      → peak detection
      → beat timestamps + confidence
      → optional tempo estimate
  → fingerprinted AnalysisCache
  → BeatResponse curves
  → PreviewEngine + RenderEngine consume identical analysis

## 11.2 NumPy — ADOPT CANDIDATE

NumPy menggunakan modified BSD/BSD-3-Clause family licensing.

NumPy 2.3.3 mendukung Python 3.11–3.14; ini cocok dengan baseline saat ini.

FFT, array operations, rolling energy, spectral flux, normalization, dan vectorized peak metrics dapat dilakukan tanpa membawa full MIR stack.

Portable size harus diukur sebelum final adoption; bila terlalu besar, fallback implementation harus dipertimbangkan.

D02-09 Rancang BeatAnalysisService memakai FFmpeg sebagai decoder dan NumPy 2.3.x sebagai satu-satunya kandidat scientific runtime awal. NumPy baru menjadi dependency final setelah benchmark ukuran ZIP, startup, analysis speed, dan PyInstaller smoke PASS.

## 11.3 SciPy — DEFER

SciPy berlisensi BSD dan menyediakan scipy.signal yang matang.

Namun untuk kebutuhan awal beat/energy, NumPy kemungkinan cukup.

Menambah SciPy berarti binary wheel lebih besar dan packaging tambahan.

D02-10 Jangan masukkan SciPy pada MVP BeatAnalysisService. Tambahkan hanya bila test membuktikan filter/peak algorithm NumPy-only tidak memenuhi akurasi atau performa.

## 11.4 librosa — REFERENCE / TEST ORACLE

librosa 1.0.0 adalah production/stable, ISC, dan menyediakan onset strength + dynamic-programming beat tracking.

Namun versi 1.0.0 memerlukan Python ≥3.12 dan dependency seperti NumPy, SciPy, scikit-learn, numba, soundfile, soxr, dll.

Algoritmanya sangat berguna untuk membandingkan hasil beat detector V2 dalam research/test environment.

D02-11 librosa tidak dibundel di portable V2. Gunakan sebagai development oracle pada environment terpisah bila diperlukan untuk mengukur beat timestamp/tempo accuracy. Jangan copy algoritma/source secara langsung ke production tanpa attribution review meski lisensinya permissive.

## 11.5 aubio & Essentia — REJECT CORE

aubio: GPL-3.0-or-later. Kemampuan onset/beat bagus, tetapi dependency GPL tidak diperlukan karena solusi permissive tersedia.

Essentia: AGPL-3 untuk open-source non-commercial dan opsi commercial; dependency licensing juga kompleks.

D02-12 aubio dan Essentia tidak digunakan pada core/distribution V2. Boleh dibaca sebagai referensi ilmiah/benchmark perilaku, tetapi jangan copy source atau bundle binary.

# 12. Beat-Reactive Animation Direction

STEP 02 tidak merancang implementasi final, tetapi menetapkan bahwa banyak animasi tidak berarti banyak engine. Satu analysis timeline dapat menggerakkan banyak parameter animasi secara konsisten.

| Response profile | Driver audio | Contoh efek |
| --- | --- | --- |
| Beat Pulse | beat timestamp/confidence | scale cover, text bounce, spectrum thickness |
| Bass Pump | low-band energy | background zoom, vignette pulse, camera push |
| Mid Motion | mid-band energy | parallax amount, glow, image drift |
| Treble Spark | high-band energy | particles, light flash, fine bars |
| Onset Burst | spectral flux peak | shake singkat, burst, transition accent |
| Tempo Phase | estimated BPM/beat grid | rotation/vinyl pulse, repeated motion timing |
| Energy Smooth | RMS envelope | opacity, blur/glow, overall intensity |
| Silence Gate | low energy window | reduce motion/spectrum intensity |

Semua response harus deterministic dari analysis cache.

Preview dan final render harus membaca response curve yang sama.

User tetap dapat mematikan beat-reactive behavior dan memakai animation biasa.

Effect tidak boleh mengubah timing audio.

Beat analysis failure harus fallback ke non-reactive animation, bukan menggagalkan project keseluruhan kecuali user meminta mode strict.

# 13. Rekomendasi Arsitektur dari Repo Matang

| Sumber referensi | Pola yang diambil | Yang tidak diambil |
| --- | --- | --- |
| MLT | producer/filter/consumer boundary; plugin/service registry | runtime MLT, XML project, plugin binary stack |
| libopenshot | reader lifecycle, stale-frame guards, animation curves, beat-sync concepts | source code, libopenshot-audio, full timeline engine |
| projectM | audio feature→visual parameter pipeline; preset isolation | OpenGL core/preset engine untuk V2 utama |
| PyAV | clean frame/decode abstraction | dependency sekarang / bundled FFmpeg duplication |
| imageio-ffmpeg | small process wrapper ergonomics | its bundled FFmpeg |
| MoviePy | effect/composition API readability | frame-by-frame render architecture |
| librosa | onset/beat validation methodology | runtime dependency |

# 14. Python Runtime Decision

Beberapa kandidat terbaru (PyAV 19, librosa 1.0, current NumPy development branch) telah bergerak ke Python ≥3.12. Baseline V2 masih ≥3.11 dan build saat ini sudah stabil. Meng-upgrade Python hanya agar dapat memakai dependency tertentu akan memperbesar change surface.

D02-13 Pertahankan Python ≥3.11 selama tahap stabilisasi awal V2. Jangan upgrade ke 3.12 sampai STEP 03/04 mempunyai alasan arsitektur mandiri dan Windows portable regression matrix. Untuk BeatAnalysis, gunakan versi dependency yang masih mendukung 3.11.

# 15. License & Compliance Matrix

| Komponen | Lisensi utama | Status V2 | Compliance planning |
| --- | --- | --- | --- |
| Full-Album-Maker code | MIT | KEEP | LICENSE tetap aplikasi |
| FFmpeg BtbN GPL build | GPL variant | KEEP external binary | bundle notices/license/source/build info; jangan sebut seluruh ZIP MIT |
| PySide6 / Qt | LGPL/GPL/commercial | KEEP | dynamic-library/relink/source/notice obligations perlu release gate |
| NumPy | BSD family | candidate | include notices bila dibundel |
| SciPy | BSD-3 | defer | include notices bila dibundel |
| librosa | ISC | reference | tidak bundle core |
| PyAV | BSD-3 | defer | FFmpeg wheel license inventory bila diuji |
| MLT | LGPL-2.1+ | reference | tidak bundle |
| libopenshot | LGPL-3 | reference | tidak bundle core |
| libopenshot-audio | GPL-3 | reference | tidak bundle |
| projectM | LGPL-2.1 | post-V2 optional | plugin compliance terpisah bila kelak digunakan |
| MoviePy | MIT | reference | tidak bundle core |
| imageio-ffmpeg | BSD-2 | reference | tidak bundle core |
| aubio | GPL-3+ | reject | tidak bundle/copy |
| Essentia | AGPL-3/commercial | reject | tidak bundle/copy |

Compliance rule Repo aplikasi boleh tetap MIT, tetapi THIRD_PARTY_NOTICES, license files, source availability/written-offer requirements, relinking obligations, dan binary provenance harus diperlakukan sebagai gate release. Dokumen ini tidak menggantikan review hukum jika aplikasi didistribusikan secara komersial.

# 16. External Adoption Policy

Tidak ada copy-paste source dari GPL/AGPL repository ke codebase MIT.

LGPL library hanya boleh dibundel setelah dynamic-link/relink/compliance design jelas.

Permissive library tetap harus dipin versinya, dicatat lisensinya, dan diuji portable.

Dependency baru harus masuk melalui adapter sehingga dapat diganti/dinonaktifkan.

Setiap dependency native wajib punya Windows clean-machine smoke.

Jangan membundel dua FFmpeg berbeda tanpa alasan eksplisit.

Project format tidak boleh menyimpan object/library-specific state yang membuat dependency tidak dapat dilepas.

Benchmark wajib membandingkan baseline vs candidate untuk startup, memory, analysis/render time, ZIP size, dan reliability.

Jika candidate tidak memberi perbaikan terukur, gunakan baseline.

# 17. Adoption Scorecard

| Kandidat | Stabilitas | License fit | Win portable | Python 3.11 | Nilai fitur | Complexity | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFmpeg | 5 | 3* | 5 | 5 | 5 | 3 | KEEP |
| PySide6 | 5 | 3* | 5 | 5 | 5 | 3 | KEEP |
| NumPy 2.3.x | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | CANDIDATE |
| SciPy | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | DEFER |
| librosa 1.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | REFERENCE |
| PyAV 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | DEFER |
| MLT | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | REFERENCE |
| libopenshot | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | REFERENCE |
| projectM | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | POST-V2 |
| imageio-ffmpeg | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | REFERENCE |
| MoviePy | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | REFERENCE |
| aubio | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | REJECT |
| Essentia | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | REJECT |

* Score license fit 3 pada FFmpeg/PySide6 bukan berarti tidak aman; artinya ada kewajiban copyleft/compliance yang lebih besar daripada MIT/BSD/ISC.

# 18. Keputusan Resmi STEP 02 (D02-01 s.d. D02-15)

| ID | Keputusan |
| --- | --- |
| D02-01 | FFmpeg/ffprobe tetap final render/probe engine. |
| D02-02 | PySide6 tetap UI toolkit; tidak ada rewrite toolkit. |
| D02-03 | MLT reference-only. |
| D02-04 | libopenshot reference-only; fokus reader/cache/beat-sync patterns. |
| D02-05 | PyAV deferred sampai Python 3.12 memiliki alasan sendiri. |
| D02-06 | imageio-ffmpeg reference-only; hindari FFmpeg ganda. |
| D02-07 | MoviePy reference-only; tidak menjadi renderer. |
| D02-08 | projectM hanya kandidat plugin pasca-V2 stabil. |
| D02-09 | NumPy 2.3.x menjadi kandidat utama BeatAnalysis runtime. |
| D02-10 | SciPy deferred; tambahkan hanya jika test membuktikan perlu. |
| D02-11 | librosa development oracle/reference, bukan portable dependency. |
| D02-12 | aubio dan Essentia ditolak untuk core/distribution. |
| D02-13 | Python baseline ≥3.11 dipertahankan pada stabilisasi awal. |
| D02-14 | Third-party license compliance menjadi release quality gate. |
| D02-15 | V2 current repo tetap foundation; external technology masuk hanya lewat adapter + benchmark + rollback. |

# 19. Gate STEP 02

| Gate | Kriteria | Status |
| --- | --- | --- |
| G02-01 | Kandidat engine/render diteliti | PASS |
| G02-02 | Kandidat timeline/NLE diteliti | PASS |
| G02-03 | Kandidat preview/decode diteliti | PASS |
| G02-04 | Kandidat beat/spectrum/visualizer diteliti | PASS |
| G02-05 | Compatibility Python baseline dievaluasi | PASS |
| G02-06 | License/compliance matrix dibuat | PASS |
| G02-07 | Keputusan adopt/reference/reject dibuat | PASS |
| G02-08 | Arah BeatAnalysis ditetapkan tanpa coding | PASS |
| G02-09 | Kontrak STEP01 tidak dilanggar | PASS |
| G02-10 | Tidak ada source implementation pada STEP02 | PASS |

FINAL STEP 02 GATE PASS. Tidak ada engine swap. Pondasi V2 tetap repo saat ini. STEP 03 boleh merancang target architecture yang mengisolasi RenderEngine, PreviewEngine, MediaProbe, Cache, Task lifecycle, Project persistence, dan BeatAnalysis di balik interface; implementasi tetap belum dimulai sampai planning selesai.

# 20. Handoff ke STEP 03

| Area STEP 03 | Keputusan input dari STEP 02 |
| --- | --- |
| Render | Facade di atas FFmpeg compiler chain; jangan ubah semantics dulu |
| Process lifecycle | Central supervisor/cancel/progress/stale guard |
| Preview | Adapter; current FFmpeg path tetap canonical |
| Media probe | Service boundary; ffprobe canonical |
| Beat analysis | FFmpeg PCM + NumPy candidate + fingerprint cache |
| Animation | BeatResponse/Parameter curves, bukan engine baru |
| Cache | Unified policy/key/generation/LRU |
| State | ProjectDocument tetap authoritative |
| Workspace | Explicit composition/registration mengganti patch chain bertahap |
| Dependencies | Tidak ada MLT/libopenshot/projectM/PyAV runtime pada fase awal |

# Lampiran A — Sumber Riset Terverifikasi

| Sumber | Yang diverifikasi |
| --- | --- |
| FFmpeg | Official License documentation; LGPL 2.1+ baseline, GPL when GPL components enabled. |
| BtbN/FFmpeg-Builds | README/release variants: GPL vs LGPL; LGPL excludes libx264/libx265. |
| Qt / PySide6 | Qt Licensing; Qt LGPL obligations; PyPI PySide6 licensing. |
| MLT Framework | Official site, v7.42.0 release (2026-10-03), GitHub README, Python bindings docs. |
| OpenShot/libopenshot | GitHub releases v1.0.0/v1.0.1; README; Windows build guide; organization license metadata. |
| PyAV | GitHub releases v19.0.1; pyproject; installation docs. |
| imageio-ffmpeg | PyPI metadata. |
| MoviePy | GitHub README/pyproject and docs. |
| projectM | GitHub README/releases/vcpkg metadata. |
| librosa | PyPI 1.0.0; official docs; license; beat/onset documentation. |
| NumPy | Official license and 2.3.x release notes. |
| SciPy | Official site/license/release docs. |
| aubio | GitHub/PyPI metadata; GPL-3. |
| Essentia | Official licensing documentation; GitHub licensing files. |

# Lampiran B — Catatan Lisensi Baseline V2

Baseline build script V2 mengunduh file bernama `ffmpeg-...-win64-gpl.zip`, memverifikasi SHA-256, lalu memastikan encoder `libx264` dan `libx265` tersedia. THIRD_PARTY_NOTICES.md juga sudah memisahkan FFmpeg dari MIT license aplikasi. STEP 02 mempertahankan keputusan itu, tetapi menambahkan gate agar compliance binary selalu ditinjau pada release.

Engineering note: penggunaan library/executable copyleft dapat kompatibel dengan aplikasi berlisensi berbeda dalam konfigurasi tertentu, tetapi detail kewajiban bergantung pada cara linking, distribusi, modifikasi, dan komponen yang dibundel. Karena itu keputusan final distribusi komersial perlu compliance/legal review jika diperlukan.